- 南通兴东国际机场招标代理及造价服务项目

- 采购文件

- 第一章 采购公告

南通机场集团有限公司对招标代理及造价服务进行竞争性磋商方式采购，特邀请符合条件的供应商参加。

- 一、项目内容

项目编号：JCJT-FW-2023038

项目名称：南通兴东国际机场招标代理及造价服务项目

项目清单：详见第三章项目需求

- 二、资格要求

1、资质条件：

1.1投标人具有承担民事责任的法人资格，在其营业执照上包含招标代理和造价咨询相关业务（提供营业执照复印件加盖公章）；

2、财务要求：投标人具有健全的财务会计制度（提供2022年度财务审计报告）；

3、商业信誉：响应供应商具有良好的商业信誉（未被信用中国等信用媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内，本项由响应供应商提供证明材料复印件）；

4、履约能力：投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标供应商名单在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）“政府采购人名单”中，提供网站截图加盖投标供应商公章）；

5、其他要求：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前三个月的缴纳税收和社会保障资金的记录材料）；

6、本次招标不接受联合体投标；

7、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不予同时参加本项目投标；法人代表为同一人的两个及以上公司，不予同时参加本项目投标。

- 三、文件获取

1、采购文件获取时间：自公告发布之日起；

2、采购文件获取方法：在南通兴东国际机场官网上自行下载。

- 四、文件递交

1、递交截止时间：2023年6月2日【上午9:30】（开标时间同上）；

2、文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（开标地点同上）；

3、文件递交方式：【邮寄】递交纸质材料(不见面开标）；

4、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 五、公告媒体

本次采购公告在南通兴东国际机场官网上发布

- 六、联系方式

采购人：南通机场集团有限公司

联系人：招标咨询 季汉飞 电话：0513-86860086-82119

技术咨询 徐永丰 电话：0513-86860086-82108

采购监督 侯  骊 电话：0513-86860032

邮  箱：1391136014@qq.com

地  址：江苏省南通市兴东国际机场办公楼421室

- 第二章 投标须知

- 一、澄清与修改

1、响应供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在开标前以质疑函要求采购人对磋商文件予以澄清。

2、如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5日，采购人相应延长投标截止时间。

3、磋商文件的修改和澄清将在南通公共资源交易网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力。

- 二、质疑与答复

1、响应供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在开标前，以书面形式向采购人提出质疑；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑人、质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》所规定的要求，一次性提出同一环节的质疑，质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

3、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

4、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 三、响应文件

磋商文件第四章响应文件格式有提供格式的应采用提供的格式编写，未提供格式的响应供应商可自行确定格式。

1、响应文件组成

★价格包（一正一副）

（1）报价单；

（2）投标函。

★资格审查包（一正一副）

（1）法定代表人授权委托书；

（2）投标人承诺书；

（3）提供第一章采购公告中资格要求中的1-5项所需的材料；

（4）响应供应商为响应供应商代表缴纳社保的证明，提供开标前三个月的缴纳社会保障资金的记录材料。法定代表人参加投标的，不用提供其缴纳社保的证明。

★商务技术包（一正一副）

（1）技术偏离表；

（2）按技术要求所需提供的材料；

（3）商务偏离表；

（4）按商务要求所需提供的材料；

（5）其他磋商文件要求和响应供应商自认为应该提供的材料。

2、响应文件编制

（1）响应文件的正本和副本均可双面打印，字迹应清晰易于辨认，并在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本与副本应分别装订成册（不可散装或有活页），并编制目录及页码，正本和副本有不一致之处，以正本为准。

（2）响应文件应用不褪色的A4（图纸除外，若页面大于A4，应叠成A4页面大小）材料书写或打印，响应文件副本可为正本（经签字盖章后）的复印件。

（3）响应文件中金额应清晰易于辨认，大写和小写有不一致之处，以大写为准。

3、响应文件签署

（1）响应文件封面或者扉页、投标函及其附录及相应有要求的部位均应加盖单位章并经法定代表人或其授权的代理人签字确认（签字可使用签名章代替）。

（2）响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4、响应文件密封

（1）响应文件封套加贴封条，并在封套的封口处加盖响应供应商单位章。

（2）响应文件及材料原则上分3个封套递交，“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”。

5、响应文件标记

响应文件的封套上应写明的其他内容：

（1）采购人名称、标段项目名称、响应供应商的名称及“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”

（2）在年月日时分前（即开标时间）不得开启。

- 四、投标报价

1、投标有效期。递交响应文件截止之日起的60天；

2、最高含税限价为：

2.1招标代理服务费：

2.1.1参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）收费标准*30%为上限（投标报价只报不超过30%的取费率）；

2.1.2单个项目招标代理服务费用计费不足2000元的，按2000元计算。

2.2.3招标代理服务费可由采购人支付，也可由各项目中标（成交）供应商支付。若由中标（成交）供应商支付，则需在各项目采购文件中列明。

2.2.4若因流标而产生的二次或多次招标，招标代理单位只能收取一次招标代理服务费，不得重复收取。

2.2造价咨询服务费：

2.2.1参照《江苏省工程造价服务收费标准》（苏价服（2014）383号文）收费标准*60%为上限（投标报价只报不超过60%的取费率）。

2.2.2 500万元以下的单个项目（造价咨询服务费以中标金额为计费依据）造价咨询服务费用计费不足500元的，按500元计算；500万元及以上的单个项目造价咨询服务费用计费不足1000元的，按1000元计算。

2.2.3造价咨询服务费由采购人支付。

3.服务费包含且不限于招标文件、工程量清单的编制、审查、报批、印刷、发放的费用；会务费用，包括会场费用、专家和主管部门的交通食宿和评委费（包括不限于初步设计评审、评估、招标文件会审、评标等）；人员费用、工杂费、差旅费，与本工作相关的管理费、利润和税金等一切费用。

- 五、开标程序

1.开标截止时间后公布递交响应文件的响应供应商名称，并确认响应供应商代表是否到场；

2.评委对所有响应文件的密封、标记等情况进行核查，记录在案，并由响应供应商代表签字确认；

3.评标委员对响应供应商资格、响应性进行审查，对合格响应供应商的响应文件进行技术评分；

4.评标委员会集中与响应供应商分别进行磋商，磋商内容以书面形式同时通知所有参加谈判的响应供应商，响应供应商就磋商结果签字确认；

5.按照宣布的开标顺序电话开标，公布最终有效响应供应商名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

6.最终有效响应供应商进行二次电话报价；

7.公布采购结果。

若响应供应商现场未提出异议，则认为响应供应商已确认宣读的内容。

- 六、评标方法

以综合评分法评标。

| 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成(总分100 分) | 评分因素 |  | 分值 |
|  | 投标价格 |  | 50 |
|  | 商务技术响应 |  | 50 |
| 评标基准价计算方法 | 评标价的计算步骤： - 评标价的确定：评标价（税前）=投标报价的取费率/（1+增值税税率） （2）有效评标价的确定所有通过评审的响应文件的评标价（税前）为有效评标价 （3）评标基准价的计算：所有有效评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为有效评标基准值（如果有效评标价少于5家时，则计算时不去掉最高值和最低值） |  |  |
| 投标报价偏差率计算方法 | - 平均值：偏差率=100% ×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 |  |  |
| 评分因素、分值权重及评分标准 |  |  |  |
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| 评标价 | 50分 | 以评标基准价为基准分50分，然后根据以下规定，求出各投标单位的报价得分（报价得分值保留二位小数，最小计分单位为0.01分）： ①报价每高出基准价1%，基准分减1分；按插值法计算。 ②报价每低于基准价1%，基准分减0.5分；按插值法计算。 招标代理服务费报价权重为40%，造价咨询服务费报价权重为60% 评标价得分=评标基准价/投标人评标价*50*权重 评标价得分=招标代理服务费评标价得分+造价咨询服务费评标价得分 |  |
| 团队实力 | 15分 | 拟派的项目团队人员实力（本项满分15分）： - 具有政府采购培训证书每人得1分，本项最高得5分； - 具有工程或经济类职称，具有高级职称的每人得1分，具有中级职称的每人得0.5分，本项合计满分5分，其中中级职称合计最高得3分； - 3.具有注册造价师职业注册证书，具有一级注册造价师职业注册证书的每人得1分，具有二级注册造价师职业注册证书的每人得0.5分，本项合计满分5分，其中二级注册造价师合计最高得3分 注： 1.造价师已注册到单位，但注册证书省厅暂未发放，可提供省工程造价咨询企业管理系统截图（显示已注册完成，可查询到注册证号）和造价师合格证。 2.中级和高级职称、二级和一级造价注册证书不得为同一人。 3.造价人员和招标代理人员可以为同一人。 4.（提供上述人员的证书以及2023年1月以来企业为其交纳的社保机构出具的养老保险的证明材料，已经南通注册分公司的应为分公司的员工，不得以总公司人员参与评审） 。 |  |
| 企业业绩 | 10分 | 1.货物和服务类业绩（本小项满分5 分）： 1.1 2020 年 1 月 1 日以来代理货物类、服务类项目预算规模达 400 万以上，每提供一份得 1 分，最高得 3 分； 1.2 2020 年 1 月 1 日以来代理货物类、服务类项目预算规模 100 万-400 万（含），每提供一份得 0.5 分，最高得 2 分。 2.工程类业绩（本小项满分5分）： 2.1 2021 年 1 月 1 日以来代理工程类（含造价）项目预算规模达 1000 万以上，每提供一份得 1 分，最高得 3 分； 2.2 2021 年 1 月 1 日以来代理工程类（含造价）项目预算规模 400 万-1000 万（含），每提供一份得 0.5 分，最高得 2 分。 注： 1.已经南通注册分公司的应为分公司的业绩，业绩合同的项目负责人或业绩的造价咨询报告中的造价师应为分公司人员）。 2.需提供招标代理合同或经招投标管理部门备案的招标代理中标通知书，业绩金额以招标代理合同或代理项目的中标合同或代理项目的中标通知书或审计部门出具的代理项目的审计报告为准。 |  |
| 从业能力 | 25分 | 拟写三个公开招标的采购方案，包括投标人资格、招标限价、评审办法、评审标准、售后服务、开标场所并阐明该类采购中应注意的风险和重点，评委对方案内容进行评审，未提供方案和遗漏关键内容的不得分，（本项满分25分）。 1.采购特种车辆4辆（50吨飞机牵引车1辆、客梯车1辆、行李传送车1辆、行李牵引车1辆）；本小项满分9分，优得9-7分，良得7-5分，一般得5-0分； 2.飞行区机坪飞机地锚的改造工程（30个）；本小项满分8分，优得8-6.5分，良得6.5-4.5分，一般得4.5-0分； 3.采购双视角的货运大型安检X光机和货运小型安检X光机各1台；本小项满分8分，优得8-6.5分，良得6.5-4.5分，一般得4.5-0分。 |  |
| 备注 | 1.技术响应部分最小计分单位为0.1分。 2.评标委员会成员评审计分工作实行实名制。将所有评标委员会成员评分的算术平均值作为投标人的综合得分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；评标委员会按每个投标人的综合得分从高到低进行排序，并据此推荐中标候选人。 |  |  |

- 七、合同授予

1.定标方式

（1）评标委员会提出的书面报告，按得分由高到低顺序推荐三名成交候选人，采购人根据得分第一的确定为成交人。

（2）如果得分第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同或者磋商文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，采购人将依法确定得分第二的成交候选人为成交人，依此类推，当所有成交候选人因上述原因不能签订合同的，采购人将依法重新招标。

2.成交公示

在南通兴东国际机场官网上公布采购结果，公示期为3日。

3.履约担保

在签订合同前，成交人应向采购人提交履约金，成交人不能提交履约担保的，视为放弃成交，给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。履约金在合同履行完成后无息退还。

4.签订合同

成交人应当自成交公告结束之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件与采购人订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。

- 八、无效投标、废标、重新招标和不再招标

1.无效投标

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）响应供应商在报价时采用选择性报价；

（3）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。

2.废标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3.重新招标

（1）投标截止时间止，有效响应供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）符合国家、省、市采购磋商文件中规定情形，导致成交无效，并且应当重新招标的。

4.不再招标

（1）重新招标后有效投标人仍少于3个的；

（2）重新招标后有效投标人只有2个的，改为竞争性磋商，评标方式不变，二次报价。

（3）重新招标后有效投标人只有1个的，改为商务谈判。

- 第三章 项目需求

- 一、项目概述

南通机场集团拟对南通兴东国际机场的招标代理和工程建设项目造价咨询服务供应商进行竞争性磋商采购。

- 二、技术要求

1.服务内容

| 服务名称 | 业务委托范围 |
| --- | --- |
| 招标代理 | 1.向采购人提供招标代理等服务； 2.根据采购人的需求，拟定招标方案； 3.根据采购人的需求组织专家论证； 4.编制招标文件，合理采纳采购人提出的修改意见，并对其合法性、准确性和严密性负责； 5.按采购人的要求参加招标文件评审会； 6.经采购人同意后，拟定招标公告及招标文件，负责在法律法规规定的媒体发布； 7.负责组织标前答疑会或进行书面答疑。负责整理答疑资料，形成澄清文件并作为招标文件的组成部分并通知所有潜在供应商； 8.经采购人委托，负责组织报名登记工作，组织接收投标申请人报名； 9.协助采购人依法组建评标委员会，抽取外部评标专家； 10.经采购人委托，接收供应商的响应文件,组织并主持开标、评标活动； 11.经采购人委托，编制中标（成交）公示材料，根据招标结果发放中标（成交）通知书； 12.编制和提交招标投标情况的书面报告； 13.及时与采购人协调解决招标实施过程中出现的问题； 14.采购人交办的其他事项。 |
| 造价咨询 | 1.编制工程量清单； 2.编制工程标底（控制价）； 3.施工阶段造价控制。 |

2.服务要求

| 项目金额 | 招标代理 | 造价咨询 |
| --- | --- | --- |
| 500万元以下 | 5个工作日 | 5个工作日内 |
| 500万元-2000万元（含500万元） | 5个工作日 | 7个工作日内 |
| 2000万元以上（含2000万元） | 5个工作日 | 10个工作日内 |

2.1成交人应在接收完整的资料后，在上表规定的期间内（以接收资料日期和招标公告或咨询报告开出日期为准）完成招标公告和编审任务（出具书面咨询结果报告）。

2.2成交人在招标代理项目中标公告结束后30天内完成招标小结（二套）归档，包括且不限于招标公告、报名表、招标文件、工程量清单、招标控制价、评标报告、中标人响应文件二套、未中标人响应文件一套、中标公示、中标通知书等相关主管部门批复文件）。

3.服务考核

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员配备（15分） | 1.项目负责人、专业造价编审人员名单是否与响应文件一致，若有编审人员增减是否经得委托方同意，每发生1例扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 2.单个项目编审过程中专业配备齐全，人员固定。不符合的每1人扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 3.编审人员不能胜任项目编审工作的，每发现1次扣1分。 | 5 |  |
| 2 | 服务质量 （25分） | 1.是否严格执行内部复核程序，未复核的每例扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 2.咨询结果经委托方或第三方复核偏差率超过2%（含），每例扣3分；偏差率超过1%（含），每例扣1.5分。 | 15 |  |
|  |  | 3.招标代理方面流程规范，工作人员配置齐全，与委托方、行政审批机构沟通顺畅，非招标代理单位原因零投诉。不满足上述要求的，发生1例扣1分。 | 5 |  |
| 3 | 服务进度 （30分） | 1.接到委托单位通知后应于2个工作日内领取资料，无故拖延,每例扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 2.无故拖延合同约定编审进度的，每例扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 3.按时提交编审报告和归档资料，无故拖延的，每例扣2分。 | 10 |  |
| 4 | 服务态度 （15分） | 1.服从委托单位统一组织安排和管理，不符合的每例扣2分，每年度达到三次及以上本项不得分。 | 10 |  |
|  |  | 2.领取的资料如有部分遗失，每例扣1分。 | 5 |  |
| 5 | 廉洁自律 （15分） | 1.遵守职业道德，发现违背职业道德泄露商业秘密、透露招标情况、隐瞒招标发现的问题，本项不得分。 | 5 |  |
|  |  | 2.有违反职业道德和规定，有“吃、拿、卡、要”等现象，本项不得分。 | 10 |  |
| 6 | 加分项 （10分） | 1.通过合理化建议，合理控制工程造价，为甲方有效节约成本。视贡献大小增加1-3分。 | 3 |  |
|  |  | 2.极配合，主动承担任务、提供额外的咨询服务，视贡献大小加1-3分。 | 3 |  |
|  |  | 3.揭示工程建设、设计、施工、监理、材料采购供应等方面存在问题。每揭示一条问题加 1 分。 | 4 |  |

采购人对成交人实行动态计分，年末考核，考核总分低于85分的，采购人有权中止其供应商资格。

4.人员要求

4.1在本次招标规定的服务期限内，成交人须保持人员在数量、专业、资质等方面不低于其响应文件中的约定，采购人将不定期的考察各成交单位的人员注册情况，对未经采购人同意私自变更项目人员的，一经发现中止其供应商资格。对投标时拟派项目组人员中有变更（含离职）的，成交单位须向采购人提出书面说明，同时提供满足要求的补充人员的信息，变更结束后采购人将核查该人员变动情况，对成交单位弄虚作假的将中止其供应商资格并做相应处罚。招标代理人员须具备省财政厅或省政府采购协会颁发的政府采购培训证书，须为投标供应商正式员工。

4.2为加强管理，确保工作效率，南通地区（含县级市）以外的投标单位若成交必须于成交后四个月内按照《江苏省工程造价咨询企业管理办法实施细则》办理备案手续，备案人员必须包含本次响应文件中的拟派人员。在上述登记及备案手续办理好之前，暂缓对其委派工作。如在规定时限内未能按照招标要求及投标内容完成备案，采购人有权取消其成交资格。

5.其它要求

投标人成交后须服从采购人项目分配，对繁、小工程拒绝踏勘现场或拒绝接受的，采购人及其下属公司有权中止其供应商资格。

- 三、商务要求

1.服务时间

三年，合同结束前三个月经双方确认无异议的，可续约二年。

2.服务地点

南通市市区、南通市通州区、南通兴东国际机场

3.履约保证金

成交人缴纳5000元履约保证金

4.付款条件

4.1编标单位编制的招标控制价与审标后招标控制价相比偏差在2%（不含）-5%（含）扣招标控制价编制单位合同额的20%；5%（不含）-8%（含）扣招标控制价编制单位合同额的50%；8%（不含）以上扣招标控制价编制单位合同额的80%。

4.2每年12月份结算本年度服务费用，采购人凭增值税专用发票和业务委托单支付。

4.3招标代理费按中标价为结算基础，造价咨询服务费在招标阶段按中标价，施工阶段按送审价和核减额。

5.廉洁要求

成交人在执行委托业务过程中须严守工作纪律，廉洁从业，实事求是，并负有资料的保管及保密责任。如发现违反工作纪律尤其收受钱物者，扣除本项目所有的费用，并中止供应商资格，情节严重者移交纪检、司法部门处理。如遇有与项目有直接利害关系的，应当主动提出回避，否则采购人有权单方取消合同，并以后不得承接采购人的相关业务。

- 第四章 响应文件格式

## 附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：XXX  身份证号：XXXXXXXXX系（响应供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

响应供应商：（公章）

日期：   年    月    日

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称）的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加南通机场集团有限公司的XXXX项目投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以承认。

受托代理人无转委托权。

本授权书于XX年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

受托代理人（签字或盖章）：

性别：      年龄：

部门：      职务：    电话：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月   日

| 法定代表人身份证粘贴处 | 受托代理人身份证粘贴处 |
| --- | --- |

## 附件三：报价单

报价单

| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用。最终报价电话报价。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 附件四：投标函

投标函

南通机场集团有限公司：

根据贵方XXXX项目采购公告（招标编号XXXX-XX-202XXXX），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（响应供应商名称、地址）提交响应文件正本一份及副本一份（包括磋商文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的项目投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部磋商文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本响应文件有效期为自开标日起 XX 个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次磋商文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向采购人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守磋商文件中对响应供应商的所有规定。

7．如果我方成交，将派出（姓名）作为本项目的项目负责人（或项目经理）。

8．如果我方成交，我们将在合同签订生效后按合同约定施工。并将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

10．如果我们成交，我们将按磋商文件的规定支付成交的有关服务费。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                       邮编：

联系人：                     电话：

法人代表或授权代表签字：

响应供应商名称：(盖章)

日期：  年  月  日

## 附件五：投标人承诺书

投标人承诺书

致： 南通机场集团有限公司

我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的投标，在此我公司承诺：

- 根据贵单位（南通机场集团有限公司）提出的资格审查合格条件标准和要求；

- 本公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；

- 近三年内无不良经营行为，未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；

- 没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

- 未被“信用中国”等列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内；

- 本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

- 发现我公司有以上行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 附件六：技术参数偏离表

技术参数偏离表

（须与采购文件点对点应答）

采购文件编号：标段号（如果有的话）：

| 序号 | 项目名称 | 采购文件条目号 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 注：

## 1、对本采购文件第三章项目需求的技术要求部分进行响应，如全部响应无偏离的，则提交加盖公章的空白表格；

- 2、如有偏离情况的（正、负偏离），应逐条列明偏离情况，并在偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”；

## 附件七：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购文件编号：标段号（如果有的话）：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

- 注：

- 1、对本采购文件第三章项目需求的商务要求和第四章响应文件格式等进行响应，如全部响应无偏离的，则提交加盖公章的空白表格；

- 2、如有偏离情况的（正、负偏离），应逐条列明偏离情况，并在偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”。

其他格式请响应供应商自拟

- 附件八：投标单位基本情况表

投标单位基本情况表

项目名称：

| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 注册造价师人数 |  |  | 招标代理从业人员人数 |  |  |  |
| 所有制类别 |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 资质 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 营业执照证号 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 帐号 |  | 电话 |  |  |  |
| 资金情况 | 企业注册资金 万元， 其中固定资金 万元， 流动资金 万元， 流动资金中自有资金 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  | 发证单位 |  |  |
| 组织 机构 框图 | （不够可另加附件补充。） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 附件九：投标单位简介

投标单位简介

项目名称：

附注：随本表提供营业执照、法人代码证书、税务登记证（或三证合一的营业执照）、资质证书、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）（均加盖本单位公章）

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 附件十：投标单位在岗专职人员一览表

投标单位在岗专职人员一览表

单位名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 获得认证资格证书及编号 | 资格证书的专业类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、本表应附招标文件要求的资格证书、身份证、养老保险等招标文件要求的相关资料的复印件。（响应供应商无需将原件邮寄至开标现场。成交结果公示前，成交人需提供原件交采购人核查）。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 附件十一：拟派项目组人员一览表

拟派项目组人员一览表

单位名称：

| 类别 | 序号 | 项目组成员 | 专业 学历 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 获得认证资格证书 | 资格证书的专业类别 | 从事该行 工作时间 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价咨询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标代理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表应附招标文件要求的资格证书、身份证、有效劳动合同、养老保险、业绩证明等招标文件要求的相关资料的复印件（响应供应商无需将原件邮寄至开标现场。成交结果公示前，成交人需提供原件交采购人核查）。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、本表所列人员在成交后参审过程中不得随意更改，如有特殊原因需更改，应征得建设单位同意，否则将被清退。

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 附件十二：业绩情况表

业绩情况表

项目名称：

| 序号 | 专业类别 | 咨询内容 | 项目名称 | 金额 | 完成时间 | 主编或主审人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：（1）不够填写可按照此格式自行添加。

（2）以随本表提供经委托单位盖章确认的项目委托咨询合同、咨询报告书等招标文件要求的相关资料的复印件（加盖公章）。

（3）专业类别：房建、市政、装饰、绿化；

（4）咨询内容：招标控制价编标、招标控制价审核、招标代理。

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

其他格式请投标人自拟

- 第五章 合同格式

服务合同书

- 合同编号：

- 签订地点：

甲方：南通机场集团有限公司（以下简称“甲方”或“机场”）

地址：江苏南通兴东机场

联系方式：

乙方： （以下简称“乙方”）

地址：

联系方式：

甲方通过 竞争性磋商 方式，对 南通兴东国际机场招标代理及造价咨询服务项目进行采购，经评定，乙方为本次中标供应商。依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定以及甲方的采购文件、乙方的响应文件等内容，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 服务项目

  - 项目名称：南通兴东国际机场招标代理及造价咨询服务项目

  - 服务周期：三年

- 服务范围及质量要求

2.1服务内容

| 服务名称 | 业务委托范围 |
| --- | --- |
| 招标代理 | 1.向采购人提供招标代理等服务； 2.根据采购人的需求，拟定招标方案； 3.根据采购人的需求组织专家论证； 4.编制招标文件，合理采纳采购人提出的修改意见，并对其合法性、准确性和严密性负责； 5.按采购人的要求参加招标文件评审会； 6.经采购人同意后，拟定招标公告及招标文件，负责在法律法规规定的媒体发布； 7.负责组织标前答疑会或进行书面答疑。负责整理答疑资料，形成澄清文件并作为招标文件的组成部分并通知所有潜在供应商； 8.经采购人委托，负责组织报名登记工作，组织接收投标申请人报名； 9.协助采购人依法组建评标委员会，抽取外部评标专家； 10.经采购人委托，接收供应商的响应文件,组织并主持开标、评标活动； 11.经采购人委托，编制中标（成交）公示材料，根据招标结果发放中标（成交）通知书； 12.编制和提交招标投标情况的书面报告； 13.及时与采购人协调解决招标实施过程中出现的问题； 14.采购人交办的其他事项。 |
| 造价咨询 | 1.编制工程量清单； 2.编制工程标底（控制价）； 3.施工阶段造价控制。 |

2.2服务要求

| 项目金额 | 招标代理 | 造价咨询 |
| --- | --- | --- |
| 500万元以下 | 5个工作日 | 5个工作日内 |
| 500万元-2000万元（含500万元） | 5个工作日 | 7个工作日内 |
| 2000万元以上（含2000万元） | 5个工作日 | 10个工作日内 |

2.1.1乙方应在接收完整的资料后，在上表规定的期间内（以接收资料日期和招标公告或咨询报告开出日期为准）完成招标公告和编审任务（出具书面咨询结果报告）。

2.2.2乙方在招标代理项目中标公告结束后30天内完成招标小结（二份）归档，包括且不限于招标公告、报名表、招标文件、工程量清单、招标控制价、评标报告、中标人投标文件二套、未中标人投标文件一套、中标公示、中标通知书等相关主管部门批复文件）。

2.3服务考核

甲方对乙方实行动态计分（附件二），年末考核，考核总分低于85分的，甲方有权中止其供应商资格。

2.4人员要求

2.4.1在本次招标规定的服务期限内，乙方须保持人员在数量、专业、资质等方面不低于其投标文件中的约定，甲方将不定期的考察各乙方的人员注册情况，对未经甲方同意私自变更项目人员的，一经发现中止其供应商资格。对投标时拟派项目组人员中有变更（含离职）的，乙方须向甲方提出书面说明，同时提供满足要求的补充人员的信息，变更结束后甲方将核查该人员变动情况，对乙方弄虚作假的将中止其供应商资格并做相应处罚。招标代理人员须具备省财政厅或省政府采购协会颁发的政府采购培训证书，须为投标供应商正式员工

2.4.2为加强管理，确保工作效率，南通地区（含县级市）以外的投标单位若中标必须于中标后四个月内按照《江苏省工程造价咨询企业管理办法实施细则》办理备案手续，备案人员必须包含本次投标文件中的拟派人员。在上述登记及备案手续办理好之前，暂缓对其委派工作。如在规定时限内未能按照招标要求及投标内容完成备案，甲方有权取消其中标资格。

2.5其它要求

乙方中标后须服从甲方项目分配，对繁、小工程拒绝踏勘现场或拒绝接受的，甲方及其下属公司有权中止其供应商资格。

- 服务价款

3.1招标代理服务费：

3.1.1参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）收费标准* %；

3.1.2单个项目招标代理服务费用计费不足2000元的，按2000元计算。

3.1.3招标代理服务费可由采购人支付，也可由各项目中标（成交）供应商支付。若由中标（成交）供应商支付，则需在各项目采购文件中列明。

3.1.4若因流标而产生的二次或多次招标，招标代理单位只能收取一次招标代理服务费，不得重复收取。

3.2造价咨询服务费：

3.2.1参照《江苏省工程造价服务收费标准》（苏价服（2014）383号文）收费标准*  %。

3.2.2 500万元以下的单个项目（造价咨询服务费以中标金额为计费依据）造价咨询服务费用计费不足500元的，按500元计算；500万元及以上的单个项目造价咨询服务费用计费不足1000元的，按1000元计算。

3.2.3造价咨询服务费由采购人支付。

3.3服务费包含且不限于招标文件、工程量清单的编制、审查、报批、印刷、发放的费用；会务费用，包括会场费用、专家和主管部门的交通食宿和评委费（包括不限于初步设计评审、评估、招标文件会审、评标等）；人员费用、工杂费、差旅费，与本工作相关的管理费、利润和税金等一切费用。

- 结算方式

  - 付款约定：

4.1.1编标单位编制的招标控制价与审标后招标控制价相比偏差在2%（不含）-5%（含）扣招标控制价编制单位合同额的20%；5%（不含）-8%（含）扣招标控制价编制单位合同额的50%；8%（不含）以上扣招标控制价编制单位合同额的80%。

4.1.2每年12月份结算本年度服务费用，采购人凭增值税专用发票和业务委托单支付。

4.3招标代理费按中标价为结算基础，造价咨询服务费在招标阶段按中标价，施工阶段按送审价和核减额。。

4.1.3本合同服务内容乙方授权     负责实施，由     开具增值税专用发票并收款，甲方在收到发票后10日内付款。

  - 乙方要求付款应增值税专用发票。

  - 支付方式：银行转账。

满足付款条件后，甲方及时将价款转入乙方提供的银行账号：

收款人：

开户银行：

银行账号：

- 知识产权与保密义务

  - 根据本合同规定，乙方所完成的招标代理、造价咨询、图纸、文档等在内的所有作品及成果的知识产权归甲方所有。乙方不得向第三方泄露，同时乙方保证其向甲方提供的工作成果不存在对第三人的知识产权侵权，否则因此产生的侵权责任及给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

  - 乙方在从事甲方委托项目期间所接触、知悉的包括但不限于设计、图纸、文档等在内的甲方技术上及经营上的信息、数据，乙方必须对其资料进行保密，不得用于本合同约定以外的用途，亦不得向第三人泄露或提供给第三人使用，否则乙方所获利益归甲方所有，并且甲方因此造成的全部损失均由乙方承担。

- 服务质量要求/目标

  - 乙方提供的服务必须符合国家相关法律法规、甲方招标文件和乙方响应文件中要求的服务质量；若技术规格中无相应规定，产品则应符合相应的中国国家标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。

  - 乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担；

- 验收

  - 验收标准：乙方提供的服务必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足谈判文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标，否则甲方有权拒绝验收。

  - 验收方式：按项目验收

  - 验收结果：如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面方式将拒绝验收的决定通知到乙方，同时依照本合同第10条规定向乙方提出索赔，并要求乙方承担相应的违约责任。

  - 第三方检验：如双方对验收结果有分歧，可以提请当地技监部门或第三方权威机构进行检验，以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

- 双方权利与义务

  - 甲方权利与义务

    - 甲方在合同签订后按照乙方提交的资料清单，向乙方提供所需资料，若提交时间超过约定期限，乙方提供服务成果的时间可相应顺延。甲方仅对提供资料的真实性负责。

    - 甲方应协助乙方征询有关方面的意见。

    - 甲方应根据合同规定如期向乙方支付合同金额。

  - 乙方权利与义务

    - 乙方应按国家和地方有关法律法规、技术规范标准以及合同约定的工作内容履行合同义务。

    - 乙方配合甲方向有关部门汇报和参加评审，并负责提供所需的汇报资料、评审资料。

    - 乙方对成果中的遗漏、差错、缺陷应负责进行修改或补充，直至符合本合同约定。因招标代理、造价咨询错误或缺陷造成的费用由乙方自行承担。

    - 乙方应与施工单位进行方案和技术交底及必要的培训，并负有向施工单位进行答疑、解释、说明招标代理、造价咨询方案的义务。

    - 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、可能延误的期限通知甲方。

    - 为保证招标代理、造价咨询任务的按时、按质、按量完成，乙方应保证招标代理、造价咨询人员的稳定性，未经甲方同意不得擅自更换招标代理、造价咨询人员，同时，如果甲方发现乙方指派人员不能胜任工作任务的，甲方有权要求乙方进行更换。

    - 代理人成立招标代理项目组，并任命     为项目组组长，负责该项目招标代理工作。

- 廉政责任

  - 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反服务项目管理的规章制度。

  - 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方造成经济损失的，应予以赔偿。

  - 甲、乙双方应当保持正常的业务活动，不得产生非业务的活动，不得存在影响公正的行为。甲方不得要求、暗示或接受乙方提供的与利益相关的活动、安排和服务。乙方不得向甲方提供回扣、礼金、报销、为近亲属安排工作、旅游等存在利益输送的行为活动。

- 违约责任

  - 在本合同履行期间，因为甲方过错而终止或解除协议的，按照乙方已进行的实际工作量向乙方支付费用。

  - 若乙方未按本合同约定的时间履行义务的，自逾期之日起，每日应按1000元支付违约金。延期超过15日的，甲方有权选择解除合同，要求乙方返还已支付的费用，并按照合同约定的项目服务价款的20%承担违约责任，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。

  - 因乙方招标代理、造价咨询错误造成工程质量一般事故损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的招标代理、造价咨询费，并赔偿甲方因此遭受的损失；若由于乙方招标代理、造价咨询错误造成工程质量重大事故的，除赔偿甲方因此造成的全部损失外，还需承担国家规定的相关法律责任。

  - 乙方违反廉政责任，甲方可立即中止合同，乙方及相关人员除承担法律和经济责任外，并终身不得进入甲方市场。

- 合同的解除

  - 合同生效后，即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除。

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 双方协商一致，达成书面协议解除合同；

- 因合同一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同；

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 法律规定的其他解除合同的情形。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 本合同及其补充合同、变更协议；

- 甲方招标文件；

- 乙方的响应文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 附件一：服务质量考核表

- 附件二：项目人员名单。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

  - 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，每份具有同等效力。

（以下无正文，为签字页）

| 甲方（盖章）：南通机场集团有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代理人（签字）： | 代理人（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件一

服务质量考核表

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员配备（15分） | 1、项目负责人、专业造价编审人员名单是否与投标文件一致，若有编审人员增减是否经得委托方同意，每发生1例扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 2、单个项目编审过程中专业配备齐全，人员固定。不符合的每1人扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 3、编审人员不能胜任项目编审工作的，每发现1次扣1分。 | 5 |  |
| 2 | 服务质量 （25分） | 1、是否严格执行内部复核程序，未复核的每例扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 2、咨询结果经委托方或第三方复核偏差率超过2%（含），每例扣3分；偏差率超过1%（含），每例扣1.5分。 | 15 |  |
|  |  | 3、招标代理方面流程规范，工作人员配置齐全，与委托方、行政审批机构沟通顺畅，非招标代理单位原因零投诉。不满足上述要求的，发生1例扣1分。 | 5 |  |
| 3 | 服务进度 （30分） | 1、接到委托单位通知后应于2个工作日内领取资料，无故拖延,每例扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 2、无故拖延合同约定编审进度的，每例扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 3、按时提交编审报告和归档资料，无故拖延的，每例扣2分。 | 10 |  |
| 4 | 服务态度 （15分） | 1、服从委托单位统一组织安排和管理，不符合的每例扣2分，每年度达到三次及以上本项不得分。 | 10 |  |
|  |  | 2、领取的资料如有部分遗失，每例扣1分。 | 5 |  |
| 5 | 廉洁自律 （15分） | 1、遵守职业道德，发现违背职业道德泄露商业秘密、透露招标情况、隐瞒招标发现的问题，本项不得分。 | 5 |  |
|  |  | 2、有违反职业道德和规定，有“吃、拿、卡、要”等现象，本项不得分。 | 10 |  |
| 6 | 加分项 （10分） | 1、通过合理化建议，合理控制工程造价，为甲方有效节约成本。视贡献大小增加1-3分。 | 3 |  |
|  |  | 2、极配合，主动承担任务、提供额外的咨询服务，视贡献大小加1-3分。 | 3 |  |
|  |  | 3、揭示工程建设、设计、施工、监理、材料采购供应等方面存在问题。每揭示一条问题加 1 分。 | 4 |  |

附件三

拟派项目组人员一览表

单位名称：

| 类别 | 序号 | 项目组成员 | 专业 学历 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 获得认证资格证书 | 资格证书的专业类别 | 从事该行 工作时间 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价咨询 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标代理 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |